КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

433560 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 30 тел. 8(84232) 2-22-37

e-mail:ksp@nmalykla.ulregion.ru

Отчет

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования  «Новомалыклинский район»

с. Новая Малыкла                                                                                        01.06.2023

Председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области Петровой О.В. проведена контрольная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования  «Новомалыклинский район».

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области от 01.12.2021 года №34/55, пункт 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год.

2.Цель контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог.

3.Предмет контрольного мероприятия: Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, законодательные, нормативные и правовые акты МО «Новомалыклинский район», финансовые и бухгалтерские документы.

4.Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», Муниципальное учреждение Администрация поселения муниципального образования «Новочеремшанское сельское поселение», Муниципальное учреждение Администрация поселения муниципального образования «Высококолковское сельское поселение», Муниципальное учреждение Администрация поселения муниципального образования «Среднеякушкинское сельское поселение».

5.Проверяемый период деятельности: за 2022 год и с января по апрель 2023 года.

6.Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.05.2023 по 31.05.2023.

7.Объем проверенных средств: 25441,0 тыс. руб.

8.Общая сумма нарушений: выявлено  нарушений 3 на сумму 7927,5тыс.руб. и 7 нарушений классифицируются количественно.

9.Краткое описание выявленных нарушений, в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора:

9.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:

п.1.2.65. классификатора нарушений: Нарушение порядка и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов - 1 нарушение на сумму 5777,3 тыс. руб.

9.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:

п.4.34. классификатора нарушений: Нарушения при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и при осуществлении такой закупки - 1 нарушение на сумму 2081,2 тыс. руб.,

п.4.47. классификатора нарушений: Неприменение мер ответственности по контракту (договору) – 1 нарушение на сумму 69,0 тыс. руб.

10. Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения – 6:

10.1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:

п. 1.2.2. классификатора нарушений: Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ - 1 нарушение количественно;

п.1.2.65. классификатора нарушений: Нарушение порядка и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов - 1 нарушение количественно.

10.2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в т.ч. бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности:

п.2.2.классификатора нарушений: Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни - 1 нарушение количественно.

10.3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:

п.3.24. классификатора нарушений: Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества - 1 нарушение количественно.

10.4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:

п.4.44. классификатора нарушений: Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) -1 нарушение количественно.

п.4.53. классификатора нарушений: Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками – 1 нарушение количественно.

11.Результаты контрольного мероприятия:

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности.

Статьей 13.1 Устава  муниципального образования «Новомалыклинский район»  установлено, что дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного  движения  на  них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к  вопросам  местного значения  муниципального образования «Новомалыклинский район».

# Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности определены Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 257-ФЗ полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, возложены на Администрацию МО «Новомалыклинский район», выполнение данных полномочий возложено на Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации МО Новомалыклинский район, который является структурным подразделением   Администрации муниципального  образования «Новомалыклинский район».

В соответствии статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район» от 18.11.2011 №28/89 создан муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Новомалыклинский район», утвержден Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального образования «Новомалыклинский район».

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Новомалыклинский район» формируется за счет субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ и за счет средств, поступающих из областного бюджета от акцизов на нефтепродукты по нормативу, установленному исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 закона №257-ФЗ, постановлением администрации МО «Новомалыклинский район» от 18.05.2023 № 333 утвержден Перечень автомобильных дорог местного значения МО «Новомалыклинский район». Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Новомалыклинский район», согласно данного нормативно-правового акта составляет 264,27 км.

Все автомобильные дороги, включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения включены в состав Реестра  МО «Новомалыклинский район».

Контрольный орган отмечает, что автомобильные дороги включенные в Реестр МО «Новомалыклинский район» (выборочным методом в 2022 году) занесены с нарушением требований приказа Министерства экономического развития от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», в том числе: не указана площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества; не указана информация о начисленной амортизации; не указаны сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества, отсутствует балансовая и кадастровая стоимость, номер. (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 3.24,  нарушение 1).

Средства муниципального дорожного фонда направляются бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на реализацию муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «Новомалыклинский район» на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район».

## Во исполнение статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ администрацией МО «Новомалыклинский район» утверждены Правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области, а также осуществление контроля за ходом их реализации» (далее – Правила), утвердившим Постановлением администрации муниципального образования  «Новомалыклинский район» от 23.09.2021 № 536.

Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области в 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 18.12.2019 №659 и включена в перечень муниципальных программ.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам, общий объем финансирования мероприятий составляет 31049,52 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» по годам: 2020 год – 9660,28 тыс. руб.; 2021 год – 8280,94 тыс. руб.; 2022 год –13108,29 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

Согласно статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, статьи 5 Положение о Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области от 01.12.2021 №34/55  оценка качества муниципальных программ осуществляется путем проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ.

Однако, в нарушении вышеуказанных нормативно-правовых документах разработчиком муниципальной программы, Программа не предоставлялась в Контрольный орган для проведения финансово-экономической экспертизы. (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 1.2.2,  нарушение 1).

В 2023 году Главой администрации МО «Новомалыклинский район» принято новое постановление от 22.11.2022 № 629 Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» на 2023-2027 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам, общий объем финансирования мероприятий составляет 68170,65 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Новомалыклинский район» по годам: 2023 год – 10703,21 тыс. руб.;2024 год – 13000,07 тыс. руб.; 2025 год –13652,47 тыс. руб.; 2026 год – 14647,50 тыс. руб.; 2027 год – 16167,40 тыс. руб.

Анализ запланированного и фактически выделенного в проверяемом периоде объема средств на реализацию программ (за 2022 год, на 01.05.2023года).

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ финансирования расходов по разделу 0409 «Дорожное хозяйство». Результат анализа приведен в таблице за 2022 год и  на 01.05.2023 год.

таблица 1, тыс. руб.

| Год | Объем средств, предусмотренный | Исполнено | Процент исполнения к паспорту программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паспортом Программы | законом о бюджете (от 30.12.2022 №46/70) |  |  |
| 2022 | 13108,29 | 13108,29 | 13108,29 | 100 |
|  |  | законом о бюджете (от 16.12.2022 №45/63и бюдж. росписи на 01.05.2023г.) |  |  |
| 01.05.2023 | 10703,21 | 9978,55 | 4039,19 | 38 |
| Всего: | 23811,5 | 23086,84 | 17147,48 | 72 |

Согласно пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом  администрации муниципального образования.

В ходе проверки установлено, что в бюджете муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2022 год бюджетные ассигнования  соответствуют финансовому обеспечению программы.

На 2022 год:

Соглашением от 31.01.2022 №47 (дополнительное соглашение от 14.03.2022 №7) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области из  областного бюджета Ульяновской области, утвержден перечень объектов  муниципальной  собственности  муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области подлежащих ремонту, в целях софинансирования  которых, представляется иные межбюджетные трансферты в 2022 году.

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области подлежащих ремонту в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, вид работ | Объем работ кВ.м/пог.м. | Стоимость (тыс.руб.) | Средства бюджета муниципального образования тыс.руб. | Средства бюджета Ульяновской области тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Высококолковское сельское поселение» | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Победы с. Елховый Куст | 4596 | 4817,71801 | 481,77180 | 4335,94621 |
| 2 | МО «Среднеякушкинское сельское поселение» | Текущий ремонт щебеночного покрытия дороги по ул.Сосновая в с. Ст. Малыкла | 4800 | 3697,08932 | 369,70893 | 3327,38039 |
| 3 | МО «Среднеякушкинское сельское поселение» | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Октябрьская в с. Ср. Якушка | 5780 | 4430,07288 | 434,87298 | 3995,19990 |
| 4 | МО «Среднесантимирское сельское поселение» | Текущий ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Комсомольская в с. Ср. Сантимир | 1727 | 1358,64360 | 135,86436 | 1222,77924 |
| 5 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Труда (подъездная дорога к кладбищу) в с. Новая Малыкла | 2852 | 2559,98300 | 25,599983 | 2534,38317 |
| 6 | МО «Новочеремшанское сельское поселение» | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Заводская в с. Новочеремшанск | 2400 | 3081,63100 | 46,33955 | 3035,29145 |
| 7 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Текущий ремонт дороги по ул. Степная в с. Александровка | 1080 | 1113,45388 | 111,34538 | 1002,10850 |
| 8 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Текущий ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Солдатская в с. Новый Сантимир | 4000 | 2713,00517 | 271,30052 | 2441,70465 |
| 9 | МО «Новочеремшанское сельское поселение» | Текущий ремонт щебеночного покрытия автодороги по ул. Черемшанская в с. Новочеремшанск | 2510 | 1688,32080 | 168,83208 | 1519,48872 |
| 10 | МО «Новочеремшанское сельское поселение» | Ремонт (устройство) велодорожек в с. Новочеремшанск | 1276 | 2689,19226 | 268,91923 | 2420,27303 |
| 11 | МО «Среднеякушкинское сельское поселение» | Ремонт (устройство) велодорожек в с. Средняя Якушка | 300 | 1160,86760 | 581,14063 | 579,72697 |
| 12 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы через ручей Малыколка» в с. Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области |  | 1160,25900 | 160,25900 | 1000,000 |
| 13 | МО «Новочеремшанское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги от д.18 по ул. Центральная по ул. Лесная (проезд к кладбищу) с. Вороний Куст | 4800 | 4245,05334 | 424,50533 | 3820,54801 |
| итого | 36121 | 34715,28986 | 3480,45963 | 31234,83023 |

Из таблицы видно, что объем работ  на 2022 год составляет 36121 м2 , стоимость работ составляет 34715,28986 тыс. руб., в т. ч.:

- средства муниципального образования 3480,45963 тыс. руб.;

- средства бюджета Ульяновской области 31234,83023 тыс. руб.

График перечисления иных межбюджетных трансфертов

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Сроки перечисления (мм.гг.) | Фактическое перечисление (мм.гг.) | Размер субсидии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт дороги по ул. Победы с. Елховый Куст | август 2022 | 15.08.2022 22.08.2022 25.08.2022 | 4335,94621 |
| 2 | Текущий ремонт дороги по ул. Сосновая в с. Ст. Малыкла | сентябрь 2022 | 07.10.2022 | 3327,38038 |
| 3 | Текущий ремонт дороги по ул. Октябрьская в с. Средняя Якушка | сентябрь 2022 | 04.10.2022 | 3995,19990 |
| 4 | Текущий ремонт дороги по ул. Комсомольская в с. Средний Сантимир | октябрь 2022 | 22.12.2022 | 1222,77924 |
| 5 | Текущий ремонт дороги ул. Труда (подъездная дорога к кладбищу) в с. Новая Малыкла | июль 2022 | 28.07.2022 | 2534,38317 |
| 6 | Текущий ремонт дороги по ул.Заводская в с. Новочеремшанск | август 2022 | 26.09.2022 | 3035,29145 |
| 7 | Текущий ремонт дороги по ул. Степная в с.Александровка | июль 2022 | 20.07.2022 | 1002,10850 |
| 8 | Текущий ремонт дороги по ул. Солдатская в с. Новый Сантимир | август 2022 | 02.09.2022 | 2441,70465 |
| 9 | Текущий ремонт дороги по ул. Черемшанская в с. Новочеремшанск | сентябрь 2022 | 15.12.2022 | 1519,48872 |
| 10 | Ремонт (устройство) велодорожек в с. Новочеремшанск | сентябрь 2022 | 06.10.2022 | 2420,27303 |
| 11 | Ремонт (устройство) велодорожек в с.Средняя Якушка | ноябрь 2022 | 05.12.2022 | 579,72697 |
| 12 | Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт водопропускной трубы через ручей Малыколка» в с. Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области | декабрь 2022 | 27.12.2022 | 1000,000 |
| 13 | Ремонт щебеночного покрытия дороги от д.18 по ул. Центральная по ул. Лесная (проезд к кладбищу) с. Вороний Куст | октябрь 2022 | 13.10.2022 | 3820,54801 |
|  | итого |  |  | 31234,83023 |

Из таблицы видно, что размер перечисления субсидий составляет 31234,83023 тыс. руб. Следует отметить, что субсидии на ремонт автомобильных дорог в бюджет района поступили в следующие сроки (позиции  4, 6, 9), например:

- текущий ремонт дороги по ул. Комсомольская в с. Средний Сантимир,  срок перечисления субсидии  октябрь 2022 года,  по факту – декабрь 2022 года в сумме 1222,7  тыс.руб.;

- текущий ремонт дороги по ул. Заводская в с. Новочеремшанск,  срок перечисления субсидии  август 2022 года,  по факту – сентябрь 2022 года в сумме 3035,2  тыс.руб.;

- текущий ремонт дороги по ул. Черемшанская в с. Новочеремшанск,  срок перечисления субсидии  сентябрь 2022 года,  по факту – декабрь 2022 года в сумме 1519,4  тыс.руб.

В результате нарушение статьи 139, 139.1, 142.2, 142.4 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.5 соглашения от 31.01.2022 №47 перечисление субсидий произведено с нарушением установленных сроков. (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 1.2.65,  нарушение 1 на сумму 5777,3 тыс. руб.).

На 2023 год:

Соглашением от 25.01.2023 №23    о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области из  областного бюджета Ульяновской области, утвержден перечень объектов  муниципальной  собственности муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области подлежащих ремонту, в целях софинансирования  которых, представляется иные межбюджетные трансферты в 2023 году.

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области подлежащих ремонту в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта, вид работ | Объем работ кв.м/пог.м. | Стоимость (тыс.руб.) | Средства бюджета муниципального образования тыс.руб. | Средства бюджета Ульяновской области тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них. |
| 1 | МО «Высококолковское сельское поселение» | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Парковая в с. Высокий Колок | 4072 | 4084,11198 | 408,41120 | 3675,70078 |
| 2 | МО «Высококолковское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Кооперативная, Советская (здание соцкультбыта) в с. Новая Куликовка | 2250 | 1595,05099 | 159,50510 | 1435,54589 |
| 3 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Октябрьская в с. Новая Малыкла | 9227,25 | 10387,39090 | 1038,73909 | 9348,65181 |
| 4 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Зеленая-Советская в с. Новая Малыкла | 5177 | 5332,42501 | 533,24250 | 4799,18251 |
| 5 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Совхозная в с. Старая Куликовка | 3860 | 1530,86732 | 153,08673 | 1377,78059 |
| 6 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Заречная в с. Александровка | 4392 | 2926,58756 | 292,65876 | 2633,92880 |
| 7 | МО «Новочеремшанское сельское поселение» | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Кооперативная, Советсая, Колхозная в с. Новочеремшанск | 7782,5 | 7584,66097 | 758,46610 | 6826,19487 |
| 8 | МО «Новочеремшанское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Кооперативная в с. Старая Тюгальбуга | 3472,375 | 2464,28284 | 246,42828 | 2217,85456 |
| 9 | МО «Среднесантимирское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Сосновая в с. Старая Бесовка | 4511 | 3125,61589 | 312,56159 | 2813,05430 |
| 10 | МО «Среднесантимирское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул. Черемшанская в с. Старый Сантимир | 900 | 638,74943 | 63,87494 | 574,87449 |
| 11 | МО «Среднеякушкинское сельское поселение» | Ремонт пешеходного перехода по ул. Советская в с. Нижняя Якушка |  | 900,0 | 90,0 | 810,0 |
| 12 | МО «Среднеякушкинское сельское поселение» | Ремонт щебеночного покрытия дороги по ул Зеленая в селе Нижняя Якушка | 2560 | 3874,70155 | 387,47016 | 3487,23140 |
| итого |  | 444444,44444 | 4444,4444 | 40000,0 |
| Ремонт велосипедных дорожек и велосипедных парковок |
| 1 | МО «Высококолковское сельское поселение» | Устройство, в рамках ремонта, велодорожки в с. Абдреево | 270 | 774,86902 | 7,74869 | 767,2033 |
| 2 | МО «Среднеякушкинское сельское поселение» | Устройство, в рамках ремонта, велодорожки по ул. Центральная в с. Средняя Якушка | 292,5 | 1153,53293 | 11,53533 | 1141,99760 |
| 3 | МО «Новомалыклинское сельское поселение» | Устройство, в рамках ремонта, велодорожки в с. Новая Малыкла | 526,5 | 2611,14536 | 1520,26329 | 1090,88207 |
|  | Итого: |  |  | 48983,99175 | 5983,99175 | 43000,0 |

Из таблицы  видно, что объем работ  на 2023 год по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населенных пунктов, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них составляет 48204,125 м2 , стоимость работ составляет 44444,44444 тыс. руб., в т. ч.:

- средства муниципального образования 4444,44444 тыс. руб.;

- средства бюджета Ульяновской области 40000,0 тыс. руб.

Объем работ по ремонту велосипедных дорожек и велосипедных парковок составляет 1089 м2

Стоимость работ – 48983,99175 тыс. руб., в т.ч.:

- средства муниципального образования 5983,99175 тыс. руб.;

- средства бюджета Ульяновской области 43000,0 тыс. руб.

Анализ исполнения муниципальных контрактов.

Для выполнения работ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

### Проверкой  заключенных контрактов (выборочно) установлено следующее:

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:

1.В нарушении части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, статьи 94 Закона 44-ФЗ, контракта от 20.04.2022 №19, от 29.09.2022 №33, от 19.04.2022 №17, от 20.04.2022 №18 заказчиком выявлено нарушение своевременности расчетов по контракту. (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 4.44,  нарушение 1).

2. Договора заключены на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ закупка у единственного поставщика. Содержание работ по всем договорам является идентичным. Заключение договоров в рамках единой закупки может рассматриваться как искусственное дробление одного объекта закупки и уклонение от проведения конкурентных процедур, что нарушает  требования части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 4.34,  нарушение 1 на сумму 2081,2 тыс. руб.).

3. Отсутствие претензионной работы за нарушение сроков исполнения обязанностей  подрядчиком (нарушение п.6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ) по МК от 20.04.2022 №19, от 25.04.2022 №22. (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 4.47,  нарушение 1на сумму 69,0 тыс. руб.).

4. В нарушение статьи 104 Закона №44-ФЗ Учреждением не направлена претензия в Единую информационную систему (по МК от 19.04.2022 №17, от 25.04.2022 №23). (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 4.53,  нарушение 1).

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни:

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» представленный Локальный сметный расчет по МК от 20.04.2022 №19, от 19.04.2022 №17, от 20.04.2022 №18, от 25.04.2022 №23, от 25.04.2022 №22 согласован и утвержден (подписями), но без даты согласования и утверждения и отсутствия подписи кто «Составил» и «Проверил». (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 2.2,  нарушение 1).

Соглашение о передаче части полномочий от Администрации МО «Новомалыклинский район» поселениям (выборочно).

В соответствии с частью 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов МО «Среднеякушкинское сельское поселение» принял предложение Совета депутатов МО «Новомалыклинский район» о передаче полномочий части полномочий на 2022 год.

Администрацией МО «Новомалыклинский район» заключено соглашение о передаче (принятии) части полномочий от Администрации МО «Новомалыклинский район» Администрации МО «Среднеякушкинское сельское поселение» от 20.12.2021г.

Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией МО «Новомалыклинский район» и принятие Администрацией МО «Среднеякушкинское сельское поселение» к своему ведению следующих полномочий: дорожная деятельность (в части содержания дорог: проведение в течении года комплекса работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги).

Пунктом 9 от 24.12.2014 №16/94 Порядка заключения Соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципального образования «Новомалыклинский район» и органами местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав  муниципального образования «Новомалыклинский район предусмотрено, что Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов района.

Контрольным органом установлено, что данное Соглашение заключено 20.12.2021г. Следовательно, Соглашение заключено и подписано с нарушением срока предусмотренного Порядка от 24.12.2014. (Согласно классификатору нарушений, данное нарушение отнесено к пункту 1.2.65,  нарушение 1).

12. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

Председатель КСП МО

«Новомалыклинский район»

Ульяновской области                                                                   О.В. Петрова