# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

# УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020                                                                                              №  513

Экз.№___

Об утверждении краткосрочного плана

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П,  постановляю:

1.Утвердить краткосрочный план реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» на 2021-2023 годы (приложение № 1).

2.Утвердить расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального   образования  «Новомалыклинский  район»  на 2021-2023 годы (приложение № 2).

3.Постановление администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 28.05.2020 № 251 «Об утверждении краткосрочного плана» признать утратившим силу.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» А.П.Будылева

Глава администрации муниципального

образования «Новомалыклинский район»                                  Пуреськина А.Д.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  |  |  | постановлением администрации муниципального образования "Новомалыклинский район |
|  |  |  |  |  | От "13 " ноября 2020 № 513 |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Новомалыклинский район", на 2021-2023 годы |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  |  | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципальных образований | средства собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1 | с. Новая Малыкла ул. Кооперативная, 20 | разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 10890 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 2021 |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 198000,00 | 0 | 0 | 0 | 198000,00 | 2022 |
|  |  | строительный контроль при проведении капитального ремонта ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 4237,20 | 0 | 0 | 0 | 4237,20 | 2022 |
|  |  | разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | 9350,00 | 0 | 0 | 0 | 9350,00 | 2021 |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | 170000,00 | 0 | 0 | 0 | 170000,00 | 2022 |
|  |  | строительный контроль при проведении капитального ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3638,00 | 0 | 0 | 0 | 3638,00 | 2022 |
| 2 | с. Новая Малыкла ул. Кооперативная, 21 | разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 14520,00 | 0 | 0 | 0 | 14520,00 | 2021 |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 264000,00 | 0 | 0 | 0 | 264000,00 | 2021 |
|  |  | строительный контроль при проведении капитального ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5649,60 | 0 | 0 | 0 | 5649,60 | 2021 |
| 3 | с. Средняя Якушка ул. Октябрьская, 3 | ремонт фасада с утеплением | 1695000,00 | 0 | 0 | 0 | 1695000,00 | 2022 |
|  |  | строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36273,00 | 0 | 0 | 0 | 36273,00 | 2022 |
| 4 | с. Средняя Якушка ул. Октябрьская, 5 | ремонт фасада с утеплением | 1695000,00 | 0 | 0 | 0 | 1695000,00 | 2021 |
|  |  | строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 36273,00 | 0 | 0 | 0 | 36273,00 | 2021 |
| 5 | с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 13 | разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением | 112068,00 | 0 | 0 | 0 | 112068,00 | 2022 |
|  |  | ремонт фасада с утеплением | 2037600,00 | 0 | 0 | 0 | 2037600,00 | 2023 |
|  |  | строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 43604,64 | 0 | 0 | 0 | 43604,64 | 2023 |
| Итого по муниципальному образованию "Новомалыклинский район" | 6336103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6336103,44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  |  | постановлением администрации муниципального |
|  |  |  |  | образования "Новомалыклинский район" |
|  |  |  |  | От " 13" ноября 2020 № 513 |
| Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Новомалыклинский район", на 2021-2023 годы. |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Объем работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения | Предельная стоимость за ед. Измерения (руб) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | с. Новая Малыкла ул. Кооперативная, 20 | ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 90 | м.п. | 2200 | 198000 | 9900 | 4237,2 | 990 | 213127,20 |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | 100 | м.п. | 1700 | 170000 | 8500 | 3638 | 850 | 182988,00 |
| 2 | 2 | с. Новая Малыкла ул. Кооперативная, 21 | ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | 120 | м.п. | 2200 | 264000 | 13200 | 5649,6 | 1320 | 284169,60 |
| 3 | 3 | с. Средняя Якушка ул. Октябрьская, 3 | ремонт фасада с утеплением | 565 | м2 | 3000 | 1695000 | 0 | 36273 | 0 | 1731273,00 |
| 4 | 4 | с. Средняя Якушка ул. Октябрьская, 5 | ремонт фасада с утеплением | 565 | м2 | 3000 | 1695000 | 0 | 36273 | 0 | 1731273,00 |
| 5 | 5 | с. Новочеремшанс, ул. Парковая, 13 | ремонт фасада с утеплением | 679,2 | м2 | 3000 | 2037600 | 101880 | 43604,64 | 10188 | 2193272,64 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6059600 | 133480 | 129675,44 | 13348 | 6336103,44 |