| Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» от 06 февраля 2023г № 55 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» в 2023 году |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Исполнитель | Объёмы мероприятий | Сроки проведения (дата) | Привлекаемые силы и средства (количество техники по видам, количество личного состава) | Финансовые затраты (тыс. рублей) |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 этап. Планирование. |
| 1 | Разработка нормативного правового акта: «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2023 году» | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с правоохранительными органами (далее — отдел ГО, ЧС) | - | до 17.02.2023 | до 17.02.2023 | - | - |
| 2 | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности области вопроса по утверждению комплексного плана мероприятий по уменьшению риска возникновения ЧС на период весеннего половодья и паводка. | Администрация МО «Новомалыклинского района» | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» | - | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Члены КЧС и ОПБ | - |
| 3 | Подготовка коммунальных служб Новомалыклинского района для выполнения противопаводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения. | Места дислокации коммунальных служб | Начальник Управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности (далее — Управление ТЭР, ЖКХ), Главы администраций сельских поселений* | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Л/С- 44чел.; Грузовые автомобили-1шт; Самосвалы-1шт; Пассажирские автобусы-18шт; Бульдозер-1шт; Экскаватор-1шт; Электрогенераторы-44; Лодки (население)-11 шт. Мотопомпы-18шт. Трактор МТЗ-80- 6шт. Ассенизаторская машина-3шт. Автогрейдер-1шт. | - |
| 4 | Составление расчёта транспорта для проведения эвакуации населения, имущества из зон подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения АСДНР, при необходимости. | Эвакоприёмная комиссия Администрация МО «Новомалыклинского района» | Председатель эвакоприёмной комиссии, Отдел ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Пассажирские автобусы-18шт; | - |
| 5 | Составление расчёта сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения АСДНР | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Отдел ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Л/С- 44чел.; Грузовые автомобили-1шт; Самосвалы-1шт; Пассажирские автобусы-18шт; Бульдозер-1шт; Экскаватор-1шт; Электрогенераторы-44; Лодки (население)-11 шт. Мотопомпы-18шт. Трактор МТЗ-80- 6шт. Ассенизаторская машина-3шт. Автогрейдер-1шт. | - |
| 6 | Уточнение: плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО «Новомалыклинский район». | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Отдел ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 7 | Прогнозирование (с учетом подтоплений прошлых лет) возможной обстановки при ожидаемом подтоплении (затоплении) и планирование оповещения учреждений, организаций, предприятий и населения. | Администрации сельских поселений | Главы администраций сельских поселений, директор муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» (далее — МАУ «УМХ») | - | до 17.02.2023 | до 17.02.2023 | - | - |
| 8 | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через местные СМИ, памятки, листовки, сходы населения. | Администрации сельских поселений | Отдел общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»; Отдел по делам ГО, ЧС; | - | До начала паводка | До начала паводка | - | - |
| 9 | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоёмов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления, принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению. | Места расположения ГТС, водопропускных труб и другого имущества в местах возможного подтопления. | Начальник Управления ТЭР, ЖКХ , Главы администраций сельских поселений* руководители организации коммунального комплекса* (далее по тексту — ОКК) Отдел по делам ГО, ЧС; | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Оперативная группа КЧС и ОПБ муниципального образования «Новомалыклинский район», Главы администраций сельских поселений* МАУ Управление муниципальным хозяйством Л/С- 12чел.; Трактор МТЗ-80-6шт. | - |
| 10 | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения, связи и мостов в результате паводка | Места расположения ГТС, водопропускных труб и другого имущества в местах возможного подтопления. | Начальник Управления ТЭР, ЖКХ, Главы администраций сельских поселений* руководители ОКК* | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Оперативная группа КЧС и ОПБ муниципального образования «Новомалыклинский район», Главы администраций сельских поселений* МАУ Управление муниципальным хозяйством Л/С- 12чел.; Трактор МТЗ-80-6шт. | - |
| 11 | Проведение мероприятий по защите автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, планирование и подготовка объездных маршрутов | Территории возможного подтопления. | Начальник ООО «Ульяновсктранстрой* Главы администрации сельских поселений* | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Оперативная группа КЧС и ОПБ муниципального образования «Новомалыклинский район», Главы администраций сельских поселений* МАУ Управление муниципальным хозяйством Л/С- 12чел.; Трактор МТЗ-80-6шт. Автогрейдер-1шт. | - |
| 12 | Обследование состояния шестиочковой водопропускной трубы через ручей Малыколка, попадающих в зону возможного затопления; проведение необходимых работ по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод. | с. Новая Малыкла, в створе ул. Чернова, Новомалыклинского района | Отдел по делам ГО, ЧС; Главы администраций сельских поселений*, Начальник ООО «Ульяновсктранстрой* | - | До 24.02.2023 | До 24.02.2023 | Оперативная группа КЧС и ОПБ муниципального образования «Новомалыклинский район», | - |
| 13 | Определение на заседаниях Совета Депутатов муниципальных образований финансовых средств для проведения противопаводковых мероприятий (по мере необходимости) | Совет Депутатов муниципальных образований | Начальник отдела по делам ГО, ЧС Главы администраций сельских поселений*, | - | До 17.02.2023 | До 17.02.2023 | - | - |
| 14 | Представление информации отделом по делам ГО, ЧС в ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»: | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | - | - | - | - |
| 14.1 | копии нормативного правового акта «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2023 году» и выделении финансовых средств. | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 14.02.2023 | До 14.02.2023 | - | - |
| 14.2 | копии протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 17.02.2023 | До 17.02.2023 | - | - |
| 14.3 | о готовности коммунальных служб района для выполнения противопаводковых мероприятий и обеспечению жизнедеятельности населения. | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 24.02.2023 | До 24.02.2023 | - | - |
| 14.4 | о расчёте транспорта для проведения эвакуации населения и имущества из зон подтопления . | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 14.5 | копию комплексного плана мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка в 2023г. | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 17.02.2023 | До 17.02.2023 | - | - |
| 14.6 | о вероятных местах ледяных заторов на реках (местах возможного образования), зон подтопления жилого сектора, объектов жизнеобеспечения населения, потенциально-опасных объектов и основных дорожных сообщений | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 24.02.2023 | До 24.02.2023 | - | - |
| 14.7 | копии актов обследования гидротехнических сооружений, закрытых водоёмов, водопропускных труб (количество, диаметр, длина, техническое состояние) | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 14.8 | копии актов обследования состояния шестиочковой водопропускной трубы через ручей Малыколка, попадающих в зону возможного затопления; проведенных (планируемых) мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 24.02.2023 | До 24.02.2023 | - | - |
| 14.9 | смету расходов на планируемые противопаводковые мероприятия | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 14.10 | Справка-доклад о готовности пунктов временного размещения к приему населения, пострадавшего в период весеннего половодья и паводка. | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 14.11 | По обвалованию территорий предприятий, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий в населенных пунктах, подвергшихся опасности подтопления (где проведено, на каких предприятиях, в каких населенных пунктах, когда) | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 14.12 | О закреплении бесхозяйных ГТС расположенных на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | - | - |
| 14.13 | О создании запасов материально-технических средств для проведения противопаводковых мероприятий (мешки с песком, лодки, багры, лестницы) | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 05.04.2023 | До 05.04.2023 | - | - |
| 2 этап. Проведение превентивных мероприятий |
| 15 | Разработка и утверждение плана превентивных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в период с 01.03.2023г по 21.04.2023г | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС ; Главы администрации сельских поселений* | - | До 01.03.2023 | До 01.03.2023 | - | - |
| 16 | Организация безопасности ГТС, охраны и круглосуточного дежурства членов КЧС и ОПБ, ЕДДС МО «Новомалыклинский район», в период половодья и паводка. | с. Новая Бесовка, с. Высокий Колок | Отдел по делам ГО, ЧС , ЕДДС МО «Новомалыклинский район»; Члены КЧС и ОПБ МО «Новомалыклинский район» | - | 09.03.2023 | 30.04.2023 | Оперативная группа и члены КЧС и ОПБ, ЕДДС муниципального образования «Новомалыклинский район» в соответствии с графиком. | - |
| 17 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. | Отдел ГО, ЧС администрации МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Л/С- 44чел.; Грузовые автомобили-1шт; Самосвалы-1шт; Пассажирские автобусы-18шт; Бульдозер-1шт; Экскаватор-1шт; Электрогенераторы-44; Лодки (население)-11 шт. Мотопомпы-18шт. Трактор МТЗ-80- 6шт. Ассенизаторская машина-3шт. Автогрейдер-1шт. | - |
| 18 | Контроль состояния заторных участков, выполнение работ по ликвидации заторов, осуществление передачи «головы» затора на границах муниципальных образований в соответствии с установленным порядком. | р. Б.Черемшан, с. Новочеремшанск, с. Старая Бесовка, с. Старый Сантимир, с. Нижняя Якушка, п. Ивановка. | Отдел по делам ГО, ЧС , ЕДДС МО «Новомалыклинский район»; Члены КЧС и ОПБ МО «Новомалыклинский район» | - | 09.03.2023 | 28.04.2023 | Оперативная группа и члены КЧС и ОПБ, ЕДДС муниципального образования «Новомалыклинский район» | - |
| 19 | Ведение ледовой разведки на водоёмах, расположенных на территории муниципальных образований сельских поселений. | Территории муниципальных образований сельских поселений. | Главы администраций сельских поселений*, директор МАУ«УМХ» | - | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Оперативная группа и члены КЧС и ОПБ, муниципального образования «Новомалыклинский район» | - |
| 20 | Подготовка сил и средств для ведения работ по откачке скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспечения населения и прочистке водоотводных каналов. | Территории муниципальных образований сельских поселений | Главы администраций сельских поселений*, руководители ОКК* | - | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Л/С- 44чел.; Грузовые автомобили-1шт; УАЗ-4шт. Мотопомпы-18шт. Трактор МТЗ-80- 6шт. Ассенизаторская машина-3шт. | - |
| 21 | Обеспечение защиты шестиочковой водопропускной трубы через ручей Малыколка, в период прохождения паводковых вод. | с. Новая Малыкла, ул. Чернова. | Директор МАУ УМХ» | - | 01.03.2023 | 31.03.2023 | МАУ Управление муниципальным хозяйством Л/С- 3чел.; Трактор МТЗ-80-1шт. | - |
| 22 | Подготовка пунктов временного размещения для населения, пострадавшего в период прохождения паводковых вод | Эвакоприемная комиссия; МУК «ЦКиД Радуга» с филиалом в с. Новочеремшанск; МОУ Станционноякушкинская ООШ | Председатель эвакоприёмной комиссии; Директор МУК «ЦКиД Радуга», Начальник управления образования. | - | До 09.03.2023 | До 09.03.2023 | Л/С- 44чел.; Пассажирские автобусы-18шт; | - |
| 23 | Организация планирования эвакуации населения в безопасные районы, попадающего в зоны возможного подтопления, в случае усложнения обстановки. | Эвакоприемная комиссия | Председатель эвакоприёмной комиссии | - | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Л/С- 44чел.; Пассажирские автобусы-18шт; | - |
| 24 | Организация обеспечения общественного правопорядка и охраны имущества населения в период половодья | Территории муниципальных образований сельских поселений | Начальник отдела полиции МО МВД России «Димитровградский»* | - | 01.03.2023 | 30.04.2023 | - | - |
| 25 | Организация предоставления квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему в результате половодья | Территории муниципальных образований сельских поселений | Главный врач ГУЗ «Новомалыклинская РБ»* | - | 01.03.2023 | 30.04.2023 | - | - |
| 26 | Организация мер первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате паводковых явлений | Территории муниципальных образований сельских поселений | Главы администраций сельских поселений*, директор МАУ«УМХ» | - | 01.03.2023 | 30.04.2023 | - | - |
| 27 | Планирование мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления в безопасные районы | Территории муниципальных образований сельских поселений | Руководители с/х организаций и предприятий* | - | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Грузовые автомобили-1шт; Самосвалы-1шт | - |
| 3 этап. Пропуск паводковых вод |
| 28 | Информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств Ульяновской ТП РСЧС по выполнению противопаводковых мероприятий | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отдел по делам ГО, ЧС; Отдел общественных коммуникаций администрации МО «Новомалыклинский район» | - | 09.03.2023 | 30.04.2023 | - | - |
| 29 | Представление прогноза возникновения ЧС в период весеннего паводка в ОГКУ «Службу ГЗ и ПБ Ульяновской области» | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отдел по делам ГО, ЧС | - | 03.03.2023 | 03.03.2023 | - | - |
| 30 | Представление оперативной сводки развития паводковой обстановки на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» области в управление общественной безопасности Губернатора Ульяновской области | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Отдел по делам ГО, ЧС | - | 01.04.2023 | 30.04.2023 | - | - |
| 31 | Круглосуточное дежурство на период паводка из числа руководящего состава администрации муниципального образования | Администрация МО «Новомалыклинский район» | Начальник отдела по делам ГО, ЧС | - | Согласно графика дежурств | Согласно графика дежурств | Оперативная группа и члены КЧС и ОПБ, муниципального образования «Новомалыклинский район» | - |

Всего: 17,5 тыс.руб.

Первый заместитель Главы администрации МО «Новомалыклинский район»                                                 А.П. Будылев